# Додаток

(без номера — буде визначено пізніше)

## Технічне завдання

### Назва предмету закупівлі:

Будівництво зовнішніх мереж із встановленням тимчасового будинку модульного типу

м. Чернігів, вул. Підвальна, 19

### 1. Загальна інформація

* - Замовник: ГО «Агенція міських ініціатив»
* - Проект: «Створення та облаштування мобільного модульного офісу для водної поліції у Чернігівській області»
* - Місце виконання робіт: м. Чернігів, вул. Підвальна, 19
* - Строк виконання робіт: не більше 90 календарних днів з дати підписання договору

### 2. Предмет робіт

Виконавець має виконати наступні роботи:

* - Підведення зовнішніх мереж до об'єкта: водопостачання, каналізація, електрика (в тому числі всі необхідні підключення).
* - Підготовка майданчика під встановлення модульного будинку (планування, облаштування основи тощо).
* - Монтаж тимчасового будинку модульного типу (будівельні та монтажні роботи).
* - Облаштування прилеглої території відповідно до наданої візуалізації.
* - Узгодження кольорового рішення з Замовником до початку виробництва.

### 3. Вимоги до результату робіт

* - Об’єкт має бути встановлений згідно з чинними будівельними нормами України.
* - Гарантія на виконані роботи — 1 рік.
* - Усі використані матеріали повинні мати сертифікати якості.
* - Надання повного пакету виконавчої документації: акти виконаних робіт, акти прихованих робіт, технічна документація, паспорти, сертифікати.

### 4. Доставка і монтаж

* - У вартість послуг повинна входити доставка матеріалів та будівельних конструкцій до місця призначення — м. Чернігів, вул. Підвальна, 19.
* - Монтаж будинку здійснюється силами Виконавця, у погоджені строки.
* - Забезпечення виводів до електро - та мереж водопостачання та каналізації — обов’язково.

### 5. Вимоги до учасника

5.1. Реєстрація та правовий статус

* - Належна реєстрація відповідно до законодавства України;
* - Наявність відповідних КВЕД;
* - Можливість надати повний пакет установчих документів.

5.2. Досвід виконання аналогічних робіт

До участі в тендері допускаються компанії, які мають підтверджений досвід щонайменше одного проекту з виготовлення та встановлення модульних споруд з 2-ма або більше секціями, зокрема:

* - організація процесу виготовлення, транспортування та монтажу модульних конструкцій;
* - забезпечення підключення до зовнішніх інженерних мереж;
* - виконання загальнобудівельних робіт.

# Перевагою буде досвід реалізації таких робіт у межах проектів, що фінансувалися міжнародними або державними організаціями.

У підтвердження учасник надає:

* - копію договору або акту виконаних робіт (не менше одного);
* - коротку довідку у довільній формі про наявність досвіду організації аналогічних робіт.

5.3. Ресурсне забезпечення виконання робіт

Учасник тендеру повинен надати інформацію про наявність відповідної ресурсної бази, необхідної для виконання робіт:

* - кваліфікований персонал (інженери, монтажники, електрики, сантехніки тощо);
* - будівельна техніка, обладнання та механізми (власні або орендовані).

# У підтвердження учасник надає:

* - довідку із зазначенням:
* - кількості та кваліфікації працівників,
* - наявної техніки або механізмів;
* - у разі використання орендованих ресурсів — копії або шаблони відповідних договорів/меморандумів про наміри.

### 6. Умови оплати

* - Умови оплати узгоджуються у договорі.
* - Допускається авансування або поетапна оплата відповідно до актів виконаних робіт.
* - Остаточна оплата здійснюється після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт.

### 7. Додаткові умови

* - Усі візуальні та кольорові рішення мають бути погоджені із Замовником до початку виготовлення конструкцій.
* - Усі матеріали, що використовуються, повинні мати відповідні сертифікати та дозволи.

### 8. Календарний графік виконання будівельних робіт

Учасник повинен надати попередній календарний графік виконання основних етапів будівельних робіт, який включає:

* - виконання робіт з влаштування фундаментів;
* - виведення та підключення інженерних комунікацій (водопостачання, каналізація, електрика);
* - виготовлення та монтаж модульного будинку.
* - виготовлення та монтаж металевого ганку з пандусом та навісу

Графік подається у довільній формі з зазначенням орієнтовних строків по кожному з етапів (у тижнях починаючи з першого від моменту підписання договору - початку робіт).

# Контактна особа для уточнення інформації:

Ірина Ворох тел. 0639999290